INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE LA PISCINA D’ESTIU DEL CEM TRINITAT VELLA

SITUAT A LA VIA BARCINO, Nº 84-86, DE BARCELONA

Pels motius que tot seguit s’exposen es fa necessària per aquest Ajuntament la contractació que es proposa de les OBRES DE REFORMA DE LA PISCINA D’ESTIU DEL CEM TRINITAT VELLA, per un import total de 276.00,00 € euros, IVA del 21% inclòs.

Codi CPV: 45212290-5. Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas

- Motivació

L’objectiu de l’actuació és la reforma de la piscina d’estiu per tal de resoldre les patologies aparegudes al llarg dels anys, causades per moviments del terreny, i alhora, millorar-ne l’accessibilitat.

Patologies actuals:

- Assentaments diferencials dels paviments exteriors que es troben descompostos.

- Assentament/inclinació cap a l’E-NE del vas de la piscina d’estiu (aproximadament 8 cm).

- Esquerdes horitzontals en el muret existent al límit NE de la piscina.

- Piscina i paviments exteriors que no garanteixen l’accessibilitat, fet que provoca l’incompliment del Codi tècnic de la edificació en el seu document bàsic SUA.

Les actuacions a realitzar són:

- Replanteig i delimitació de l’obra.

- Enderroc i retirada dels elements existents: piscina, jardinera, mur, paviment, instal·lacions i desmuntatge de font existent per a posterior aprofitament.

- Moviments de terres, rases i nou mur de gabions.

- Execució vas de piscina i vas de compensació.

- Instal·lacions de sanejament, de drenatge, hidràulica, de fontaneria i d’enllumenat.

- Pavimentació.

- Actuacions de jardineria.

- Neteja i acabats.

- Insuficiència de mitjans

L’Institut Barcelona Esports no disposa dels mitjans personals i materials per a la realització de l’esmentat contracte atesa l’especificitat del mateix, per la qual cosa es considera adient la contractació d’una empresa externa per a l’execució dels treballs descrits.

- Objecte del contracte

L’objecte del present projecte és la rehabilitació de la piscina d’estiu del CEM Trinitat Vella. Aquesta rehabilitació, a grans trets, inclou la renovació del vas la piscina d’estiu, de les seves instal·lacions i la reforma de l’espai exterior.

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents:

- La no realització d’operacions financeres que siguin considerades delictives en paradisos fiscals.

- El criteri que valora el preu del contracte, amb una ponderació del 25 % de la puntuació total.

- El pagament del preu a les empreses subcontractades.

- L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades.

La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el projecte d’obres incorporat a l’expedient i l’acta de replanteig.

- Justificació de la no divisió en lots

L’objecte del contracte no s’ha dividit en lots pel fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic. La envergadura d’aquesta obra fa inviable la seva divisió per parts, la qual cosa podria dificultar de manera important la seva eficiència en l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. L’obra en si mateixa s’ha d’entendre com una globalitat indivisible dins del marc del present projecte.

- Documentació tècnica

La documentació tècnica redactada per Pedro Palliser Pons de EMESET PROJECTES I ENGINYERIA, S.L.P, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, es considera correcte; descriu detalladament les necessitats que presenta la instal·lació i compleix amb la normativa vigent, tècnica i urbanística.

Es considera, doncs, que el contracte que s’ha de tramitar és necessari per al compliment i realització dels fins institucionals assignats a aquest òrgan de contractació. A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretén cobrir i el seu contingut per a satisfer-les es determinen amb precisió a la documentació tècnica que s’acompanya, entre la qual consta, el plec de prescripcions tècniques, concretament: memòria, documentació gràfica, plec de condicions, estudi bàsic de seguretat i salut i pressupost.

Atès l’objecte, la tipologia contractual que correspon és la del contracte d’obres en la modalitat d’obres de reparació simple, restauració o rehabilitació.

- Procediment de licitació

El contracte es subjecta a les regulacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament i es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb les previsions de l’article 13 de la LCSP.

Per a la tramitació de l’expedient de contractació s’opta per l’elecció del procediment d’adjudicació obert simplificat previst a l’article 159 de la LCSP amb varis criteris d’adjudicació.

No és preceptiu l’informe de la corresponent oficina de supervisió de projecte, d’acord amb el que disposa l’article 235 de la LCSP, perquè les obres no afecten l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra.

- Durada del contracte

La durada del contracte serà de 15 setmanes, del 15 de setembre fins el 29 de desembre del 2021, distribuïts de la següent manera:

- Treballs previs de coordinació, planificació i gestió de l’obra. 1 setmana

- Enderrocs, moviments de terres, rases instal·lacions i execució del nou vas de piscina, vas de compensació i mur de gabions. 8 setmanes

- Sanejament, drenatges, sistema hidràulic, fontaneria, enllumenat, paviments, jardineria, acabats, desimplantació i neteja de l’obra. 6 setmanes

- 29 de desembre del 2021: finalització de l’obra.

L’acta d’inici de les obres s’efectuarà abans del 15 de setembre, sempre i quan estigui formalitzat el contracte. En cas que no es pugui formalitzar el contracte amb anterioritat a aquesta data, l’acta d’inici de les obres es formalitzarà com a màxim 1 més després de la  formalització del contracte i per tant, caldrà redistribuir les setmanes concretades anteriorment.

- Pròrroga

| SI |  | NO | X |
| --- | --- | --- | --- |

- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

D’acord amb la previsió de l’article 101 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 276.000,00  euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:

228.099,17 euros, pressupost net (pressupost d’execució per contracte)

47.900,83 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec als pressupostos de l’actuació inversora P.90.0007.01 “CEM Trinitat Vella. Reforma piscina d’estiu”, de la partida pressupostària següent:

| Any | Econòmic | Programa | Orgànic | Pressupost net | % IVA | Import IVA | Import total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 60056 | 34211 | 0004 | 228.099,17 € | 21 | 47.900,83 € | 276.000,00 € |

| Pressupost base | 276.000,00 € |
| --- | --- |

El pressupost net (IVA exclòs) es desglossa de la manera següent:

| Costos directes | Import € |
| --- | --- |
| Pressupost d’execució material | 153.337,87 € |
| Costos salarials | 38.342,10 € |
| TOTAL Suma costos directes: | 191.679,97 € |

| Costos indirectes | Import € |
| --- | --- |
| Despeses generals d’estructura (13%) | 24.918,40 € |
| TOTAL Suma costos indirectes: | 24.918,40 € |
| Benefici industrial (6%) | 11.500,80 € |

| TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes + benefici industrial): | 228.099,17 € |
| --- | --- |

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el banc BEDEC de preus de l’Institut Tecnològic de la Construcció (ITEC).

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que ha d’executar el contracte amb les següents categories professionals i nombre d’hores, segons s’especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT):

Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació.

El valor estimat  (VE) del contracte és de 228.099,17 euros, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït al contractista. No es preveuen modificacions del contracte.

| Any | VE prestació | VE modificacions previstes | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 228.099,17 € |  | 228.099,17 € |

- Solvència econòmica i tècnica o professional requerida

Requisits de capacitat i solvència dels licitadors

a) Solvència econòmica i financera

- El volum anual de negoci dels licitadors o candidats ha de ser de mínim 330.000 €, aquest volum es refereix a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats.

b) Solvència tècnica

- Els licitadors han d’haver realitzat obres del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del contracte, per import igual o superior a 150.000 € de volum de negoci en un dels darrers cinc anys.

Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació:

| GRUP |  | SUBGRUP |  | CATEGORIA Actual |  | CATEGORIA Reial Decret 1098/2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Edificacions | 2 | Estructures de fàbrica o formigó | 2 | De 150.000 € a 360.000 € | C |

A més de les condicions mínimes de solvència que s’han indicat, els participants hauran de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents:

- L’empresa haurà d’acreditar que el personal que exerceixi les funcions de coordinació amb l’Institut Barcelona Esports (Cap d’obra) tingui, com a mínim, 2 anys d’experiència en aquesta funció professional, així com una titulació de tècnic mig o superior en arquitectura o enginyeria, atès que es considera necessari per acreditar la solvència tècnica o professional.

- Un/a Encarregat/da d’Obra amb experiència mínima en 2 obres del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del contracte durant els darrers 3 anys, atès que es considera necessari per la correcta execució de l’obra.

D’acord amb la previsió de l’article 88.2 LCSP, les empreses de nova creació, entenent com a tals les que tinguin una antiguitat computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, declararan la seva solvència tècnica segons els criteris següents:

- Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal tècnic, el nombre de tècnics i la seva experiència professional mínima han de ser els següents: un tècnic mig o superior en arquitectura o enginyeria amb 2 anys d’experiència i un encarregat amb experiència mínima de 2 obres del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del contracte.

- Proposta de criteris de valoració

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament, ordenats per ordre decreixent, segons la ponderació atorgada (75 punts):

  - La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat és de 25 punts

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d’empreses licitadores, la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:

Pressupost net licitació  - ofertaPressupost net licitació - oferta més econòmicax Punts màx=Puntuació resultant

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats:

- un diferencial del 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 15% respecte el pressupost net de licitació.

Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de les ofertes immediatament consecutives.

Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si presenten un diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives.

S’adopta aquest criteri per tal d’aconseguir una eficient utilització dels fons públics.

  - Millora de la qualificació i experiència del personal que exerceix les funcions de Cap d’obra, 20 punts

| Qui acrediti experiència igual o superior a tres anys en aquesta funció professional. | 15 punts |
| --- | --- |
| Qui acrediti una titulació superior a la de Tècnic mitjà en Arquitectura o Enginyeria, dins d’aquesta especialitat. | 5 punts |

L’experiència s’acreditarà mitjançant la presentació de la declaració responsable de l’empresa o empreses on es facin constar els anys que el cap d’obra ha treballat en aquesta funció empresarial. La titulació s'acreditarà mitjançant l'aportació del títol oficial.

S’adopta aquest criteri per tal de millorar l’execució dels serveis sol·licitats mitjançant la qualitat del coordinador.

  - Per l’experiència de l’encarregat d’obra en l’execució d’obres de piscines de centres esportius, incloent la realització de pavimentació, amb un import de contracte mínim de 100.000 € sense IVA, per obra, en els darrers cinc anys, 20 punts

- Per l’execució de tres d’obres:						10 punts

- Per l’execució de més de tres d’obres:					20 punts

L’experiència s’acreditarà mitjançant la presentació de la declaració responsable de l’empresa o empreses on es facin constar les obres i l’import del contracte de les obres en que hagi participat l’encarregat.

S’adopta aquest criteri per garantir l’experiència de l’encarregat d’obra en aquests tipus de treballs.

  - Per l’ampliació del termini de garantia de l’obra, 10 punts

S’atorgarà 5 punts per cada any d’ampliació, fins a una màxim de 2 anys, que es sumaran a l’any mínim de garantia que estableix en el Plec Administratiu.

S’adopta aquest criteri per tal de garantir la bona execució de les obres i reduir la inversió municipal per defectes d’execució, durant els primers anys posteriors a les obres finalitzades.

Criteris d’adjudicació avaluables per judici de valors (25 punts):

  - Per la presentació d’un Pla d’obres coherent amb el projecte, 20 punts

El licitador proposarà una planificació de l’obra que consideri més adient (tenint en compte els criteris establerts al plec tècnic per aquest apartat i la data de finalització) per a l’execució dels treballs en els que identificaran les activitats, fites, tasques, camí crític, les proves de funcionament i altres activitats que consideri rellevants. També presentarà les interrelacions existents entre elles i la durada de les mateixes, el nombre d’equips, la seva distribució i dedicació per donar compliment als terminis i objectius del projecte .

El licitador també presentarà un diagrama de Gantt on quedin exposades les tasques, terminis, durada de cada feina o capítol d'obra, interdependències i evolució de les feines. Cal que tingui el desglossament mínim establert al plec i amb indicació del camí crític de l’obra.

El licitador presentarà plànols d’implantació a l’obra indicant circulacions, entrades i sortides, zones d’abassegament de materials necessàries, mitjans auxiliars i avenç de l’obra.

Ponderació de la puntuació:

L'oferent proposarà la planificació de l'obra que consideri més adient per a l'execució dels treballs de manera que s'acompleixin els terminis pactats. Tenint com a base el Projecte de reforma de la piscina d’estiu del CEM Trinitat Vella el licitador haurà de destacar, modificar i afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes per tal de millorar la qualitat, adaptabilitat, minimització de riscos i molèsties i evitar interrupcions i manca de coordinació.

S’atorgarà la màxima puntuació aquell pla d’obres millor i més complert que presenti un nivell de viabilitat, coherència i optimització més elevat i la resta proporcionalment.

| Descripció | Puntuació |
| --- | --- |
| Planificació millor i més complerta del Pla d’obres. | 20 |
| Planificació correcte i coherent del Pla d’obres. | 16 |
| Planificació suficient del Pla d’obres | 10 |
| Planificació amb informació insuficient del Pla d’obres | 6 |
| Planificació incoherent, no rellevant, amb informació incongruent del Pla d’Obres | 0 |

L'extensió d'aquest document no serà mai superior a 10 pàgines (5 fulls doble cara )DIN A4, amb una mida de lletra mínim d'11 pts (font arial) i interlineat 1,5. Tots els fulls aniran numerats.

Aquesta documentació inclourà tota aquella informació gràfica que el licitador consideri oportuna, però sense excedir en cap moment l'extensió de 10 pàgines més.

Amb aquest criteri d’adjudicació es pretén conèixer amb detall el pla d’obres i valorar especialment el grau d’idoneïtat de la proposta metodològica presentada per a l'execució i organització de les tasques objecte del contracte, així com la justificació dels rendiments amb el detall de la durada i l'ajust de la seqüència dels treballs i que inclogui les possibles millores en el procés constructiu.

  - Aportació de mitjans i equips addicionals per assolir l’oferta en temps, en cas d’existència de retards, 5 punts

El licitador concretarà en quin moment es compromet a implantar l’aportació i abast dels equips. Concretarà per a cada cas quins serien els equips addicionals oferts (maquinaria, personal, durada i funció) tenint en consideració el moment de la seva activació.

Es valorarà la previsió en temps de la necessitat o no de complementar els mitjans en obra, la concreció de l’organització del personal i la maquinària i la seva coherència.

S’atorgarà la màxima puntuació aquell que presenti un nivell de viabilitat, coherència i optimització més elevat i la resta proporcionalment.

El sistema de valoració per cada proposta és:

| Descripció | Coherent | Viabilitat |
| --- | --- | --- |
| Millor proposta i més complerta | 2,5 | 2,5 |
| Correcte | 1 | 1 |
| Insuficient | 0 | 0 |

Amb aquest criteri es pretén assegurar que l’adjudicatari disposa de recursos suficients per garantir el compliment del termini fixat per l’execució d’aquesta obra.

- Preferència en l’adjudicació en cas d’empat:

Les empreses que tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa vigent.

- Obligacions del contractista

- Import de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil: 600.000€

- Condicions especials d’execució

- Pagament del preu a les empreses subcontractades.

- Acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades.

- Subcontractació

| si | X | no |  |
| --- | --- | --- | --- |

L’empresa contractista podrà subcontractar com a màxim un 60% del pressupost net de licitació.

- Cessió del contracte

| si |  | no | X |
| --- | --- | --- | --- |

En el present contracte resta prohibida la cessió.

- Demora en les prestacions

S’estableix una penalització de 500€/ dia per cada dia de més que s’excedeixi de la data final d’obra prevista.

Aquesta penalització ve justificada per la necessitat de minimitzar l’impacte de les obres sobre els usuaris i garantir que les obres no s’allargaran més enllà del termini màxim establert, atès que aquestes s’executaran simultàniament amb la prestació dels serveis als abonats.

- Responsable del contracte

El responsable del contracte és Carles Ventura Cabús, coordinador del departament de Projectes i Obres de l’Institut Barcelona Esports.